EF2I SARL

Entreprise de Fourniture et Installation Industrielle

CAHIER DES CHARGES

Conception et développement du site web institutionnel et catalogue produits

Version 1.0 — Document de présentation et de validation client

Abidjan, Côte d'Ivoire — 2026

# Sommaire

1. Contexte et objectifs du projet	3

2. Périmètre fonctionnel du site	3

3. Livrable de référence déjà produit	3

4. Options de réalisation proposées (A, B et C)	5

5. Chiffrage détaillé des trois options	7

6. Livrables attendus en fin de projet	9

7. Planning prévisionnel indicatif	9

8. Modalités financières et échéancier de paiement	10

9. Conditions générales du projet	10

10. Validation et bon pour accord	11

# 1. Contexte et objectifs du projet

EF2I SARL, créée en 2013 à Abidjan, est une entreprise spécialisée dans la distribution et l'installation de matériel industriel de qualité (câblage, tableaux électriques, équipements de protection individuelle, groupes électrogènes, outillage, quincaillerie générale). L'entreprise dispose aujourd'hui d'un support de présentation imprimé (poster institutionnel) mais ne possède pas de présence web permettant de valoriser son catalogue et de générer des demandes de devis en ligne.

L'objectif du présent projet est de doter EF2I SARL d'un site web professionnel reprenant fidèlement son identité, sa présentation d'entreprise, ses missions et l'intégralité de sa gamme de produits, avec un objectif double :

- Renforcer la crédibilité et la visibilité de l'entreprise auprès de sa clientèle (professionnels du BTP, de l'industrie et du tertiaire) ;

- Générer des demandes de devis qualifiées directement depuis le site, sans dépendre uniquement du support papier ou du bouche-à-oreille.

Une maquette de démonstration a été réalisée en amont de ce cahier des charges afin de valider avec le client la direction visuelle, la structure des contenus et l'expérience de navigation avant tout engagement de développement.

# 2. Périmètre fonctionnel du site

## 2.1 Pages et sections prévues

- Page d'accueil avec section d'introduction (accroche, chiffres clés de l'entreprise) ;

- Présentation de l'entreprise (historique, savoir-faire, objectif de satisfaction client) ;

- Nos missions (positionnement, valeurs, réactivité) ;

- Catalogue produits, organisé par catégories filtrables, reprenant l'intégralité des familles de produits du poster institutionnel (câblage, appareillage, tableaux électriques, EPI, groupes électrogènes, outillage, quincaillerie, etc.) ;

- Fiches produits individuelles (si Option retenue avec catalogue détaillé — voir section 4) ;

- Page ou section "Nos partenaires" ;

- Formulaire de contact et demande de devis ;

- Mentions légales et politique de confidentialité.

## 2.2 Exigences transverses

- Site responsive (affichage optimisé mobile, tablette, ordinateur) ;

- Référencement naturel (SEO) : structure sémantique, meta-données, temps de chargement optimisé ;

- Charte graphique EF2I respectée sur l'ensemble du site (couleurs, typographies, ton) ;

- Facilité de mise à jour des contenus et produits par un utilisateur non technique côté EF2I ;

- Hébergement et nom de domaine dédiés à EF2I SARL.

# 3. Livrable de référence déjà produit

Une maquette HTML/CSS/JS statique a été livrée à titre de démonstration et sert de base visuelle et structurelle à la suite du projet. Elle comprend :

- Un fichier index.html structuré sémantiquement, avec balisage SEO complet (meta description, Open Graph, données structurées Schema.org) ;

- Une feuille de style main.css appliquant la charte graphique EF2I (bleu industriel, ambre sécurité) ;

- Un script main.js gérant le menu mobile, les filtres du catalogue produits et le formulaire de contact ;

- Un guide de correspondance (README) entre les blocs de la maquette et les futurs gabarits d'un thème WordPress (header, footer, types de contenus personnalisés pour les produits et les missions).

Cette maquette constitue le socle visuel validé avec le client. Les deux options ci-dessous décrivent la manière de la transformer en site WordPress réellement exploitable et administrable.

# 4. Options de réalisation proposées (A, B et C)

Trois approches sont proposées pour transformer la maquette de démonstration en site fonctionnel. Les Options A et B reposent sur WordPress et rendent EF2I autonome sur la mise à jour de son contenu ; l'Option C est une offre forfaitaire sans CMS, pensée pour un budget de PME, qui conserve le même rendu visuel et le même niveau de référencement (SEO) que l'Option A mais nécessite l'intervention d'un développeur pour toute mise à jour ultérieure du contenu.

## Option A — Thème WordPress 100% sur mesure

Un développeur conçoit et code un thème WordPress entièrement dédié à EF2I SARL, à partir de la maquette validée, sans dépendre d'un thème du commerce. Cette approche est comparable à celle observée chez des concurrents disposant d'un site avec catalogue complet et boutique en ligne (WooCommerce).

Avantages :

- Identité visuelle unique à 100%, sans contrainte imposée par un thème tiers ;

- Performance et poids du site optimisés (pas de code superflu) ;

- Évolutivité complète : toute fonctionnalité future peut être ajoutée sans limite technique.

Points de vigilance :

- Coût et délai plus élevés que l'option B ;

- Nécessite un développeur WordPress expérimenté (thème « from scratch »).

## Option B — Personnalisation d'un template premium existant

Un thème WordPress premium déjà éprouvé pour l'e-commerce et la fourniture industrielle (par exemple de la famille des thèmes Woodmart, Flatsome ou équivalent) est acquis puis personnalisé : couleurs, logo, typographies et structure de page sont adaptés à EF2I, sans réécriture du code du thème lui-même.

Avantages :

- Mise en œuvre nettement plus rapide et moins coûteuse ;

- Fonctionnalités e-commerce déjà éprouvées (fiches produits, filtres, panier si besoin futur) ;

- Compatible avec les principaux plugins WordPress du marché (SEO, formulaires, cache).

Points de vigilance :

- Personnalisation limitée aux possibilités offertes par le thème choisi ;

- Nécessite une vigilance sur les mises à jour du thème tiers dans le temps ;

- Risque d'un rendu « template » si la personnalisation reste minimale.

## Option C — Développement forfaitaire sur mesure sans CMS (HTML/CSS/JS + backend léger)

Cette option consiste à développer le site directement à partir de la maquette déjà validée (HTML5, CSS3, JavaScript), complétée par un backend léger en PHP ou Python pour gérer le formulaire de contact, l'envoi d'e-mails et, si besoin, une gestion simple du catalogue produits, sans installer de CMS complet comme WordPress.

Cette option a été conçue comme une offre forfaitaire adaptée au budget d'une PME comme EF2I SARL, tout en conservant le même niveau d'exigence graphique et de référencement (SEO) que l'Option A.

Avantages :

- Budget forfaitaire maîtrisé, le plus accessible des trois options ;

- Rendu visuel et qualité de référencement naturel équivalents à l'Option A (code propre, structure sémantique, temps de chargement optimisé) ;

- Aucune dépendance à un CMS tiers, donc aucune mise à jour de plugin ou de thème à gérer ;

- Site très léger et rapide, sans surcouche logicielle inutile.

Points de vigilance :

- Toute modification de contenu (ajout de produit, changement de texte) nécessite l'intervention d'un développeur web, contrairement aux Options A et B où le client peut gérer lui-même son contenu via l'administration WordPress ;

- Fonctionnalités avancées (panier en ligne, comptes clients) plus coûteuses à ajouter a posteriori que sur une base WordPress/WooCommerce ;

- Adapté à un site vitrine et catalogue présentatif plutôt qu'à une boutique en ligne complète.

# 5. Chiffrage détaillé des trois options

Les montants ci-dessous sont des estimations indicatives destinées à cadrer la négociation avec le prestataire retenu ; ils devront être confirmés par devis ferme avant signature.

## 5.1 Option A — Thème sur mesure

| Poste | Détail | Estimation (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| Design UI/UX | Maquette Figma détaillée (accueil + 4-5 pages) | 300 000 – 600 000 |
| Développement thème WordPress | Header, footer, gabarits, responsive | 700 000 – 1 500 000 |
| Intégration catalogue produits (WooCommerce) | Fiches produits, catégories, filtres | 400 000 – 900 000 |
| Saisie du catalogue produits | Environ 100 à 300 articles | 200 000 – 600 000 |
| Hébergement + nom de domaine (1ère année) | Hébergement mutualisé performant | 80 000 – 150 000 |
| TOTAL INDICATIF OPTION A |  | ≈ 1 700 000 – 3 750 000 |

Délai estimé : 7 à 14 semaines.  Maintenance annuelle recommandée : 150 000 – 400 000 FCFA/an.

## 5.2 Option B — Template premium personnalisé

| Poste | Détail | Estimation (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| Licence thème premium | Type Woodmart / Flatsome ou équivalent | 30 000 – 50 000 |
| Plugins complémentaires | WooCommerce (gratuit), Elementor Pro si besoin | 0 – 150 000 |
| Personnalisation visuelle | Couleurs, logo, mise en page (sans code) | 250 000 – 600 000 |
| Saisie du catalogue produits | Environ 100 à 300 articles | 200 000 – 600 000 |
| Hébergement + nom de domaine (1ère année) | Hébergement mutualisé performant | 80 000 – 150 000 |
| TOTAL INDICATIF OPTION B |  | ≈ 560 000 – 1 550 000 |

Délai estimé : 5 à 10 semaines.  Maintenance annuelle recommandée : 100 000 – 250 000 FCFA/an.

## 5.3 Option C — Développement forfaitaire sans CMS (offre PME)

| Poste | Détail | Estimation (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| Intégration de la maquette (HTML/CSS/JS) | Reprise et finalisation de la maquette validée, SEO inclus | 150 000 – 250 000 |
| Backend léger (PHP ou Python) | Traitement du formulaire de contact, envoi d'e-mails | 100 000 – 200 000 |
| Gestion simple du catalogue produits | Fichier de données ou petite base, sans interface CMS complète | 80 000 – 150 000 |
| Hébergement + nom de domaine (1ère année) | Hébergement mutualisé compatible PHP/Python | 30 000 – 40 000 |
| TOTAL FORFAITAIRE OPTION C |  | 360 000 – 640 000 |

Délai estimé : 4 à 7 semaines.  Offre forfaitaire pensée pour le budget d'une PME. Toute modification de contenu après livraison passe par le développeur (voir 5.4).

## 5.4 Tableau comparatif de synthèse

| Critère | Option A Sur mesure WP | Option B Template premium | Option C Forfait sans CMS |
| --- | --- | --- | --- |
| Budget indicatif | 1 700 000 – 3 750 000 FCFA | 560 000 – 1 550 000 FCFA | 360 000 – 640 000 FCFA |
| Délai | 7 à 14 semaines | 5 à 10 semaines | 4 à 7 semaines |
| Unicité visuelle / SEO | Totale | Bonne, selon personnalisation | Totale (identique à l'Option A) |
| Autonomie du client sur le contenu | Oui (interface WordPress) | Oui (interface WordPress) | Non, passe par le développeur |
| Évolutivité technique | Illimitée | Limitée au thème choisi | Bonne, mais sans écosystème CMS |
| Risque technique | Plus élevé (code neuf) | Plus faible (thème éprouvé) | Faible (périmètre réduit et maîtrisé) |
| Maintenance annuelle | 150 000 – 400 000 FCFA | 100 000 – 250 000 FCFA | 50 000 – 150 000 FCFA (corrective) |

Recommandation : l'Option C répond en priorité à une contrainte budgétaire forte tout en préservant le rendu et le référencement du site ; elle convient à un site vitrine/catalogue sans besoin de mise à jour fréquente en autonomie. L'Option B reste le meilleur compromis coût/autonomie si EF2I souhaite pouvoir gérer elle-même son contenu. L'Option A est à réserver à une phase de croissance plus avancée.

# 6. Livrables attendus en fin de projet

- Site fonctionnel, en ligne sur le nom de domaine EF2I SARL ;

- Catalogue produits complet, saisi et organisé par catégories ;

- Formulaire de contact/devis opérationnel et connecté à une adresse email EF2I ;

- Pour les Options A et B : accès administrateur WordPress avec identifiants remis à EF2I, permettant une mise à jour autonome des contenus ;

- Pour l'Option C : remise du code source complet, des accès à l'hébergement et au nom de domaine, ainsi que d'une documentation technique du site ;

- Courte formation / guide d'utilisation adapté à l'option retenue ;

- Sauvegarde initiale du site remise au client.

# 7. Planning prévisionnel indicatif

Planning de référence présenté ici pour l'Option B. L'Option A suit la même séquence sur une durée plus longue (voir délais en 5.1). L'Option C suit une séquence comparable mais allégée : pas de choix de thème ni de plugins, l'étape 2 devient l'intégration directe de la maquette validée et l'étape 3 la connexion du backend léger (voir délais en 5.3).

| Étape | Détail | Durée estimée |
| --- | --- | --- |
| 1. Validation du cahier des charges | Signature du présent document et versement de l'acompte | — |
| 2. Installation & personnalisation | Thème, charte graphique, structure des pages | 2 à 3 semaines |
| 3. Intégration du catalogue | Saisie des produits, catégories et filtres | 1 à 2 semaines |
| 4. Recette client | Vérification et corrections avec EF2I | 1 semaine |
| 5. Mise en ligne | Publication sur le nom de domaine définitif | 1 à 3 jours |
| 6. Formation & remise des accès | Prise en main de l'administration WordPress | 1 journée |

# 8. Modalités financières et échéancier de paiement

Le paiement est proposé en trois versements, indépendamment de l'option retenue, afin de sécuriser à la fois le prestataire et le client :

| Versement | Déclencheur | Montant |
| --- | --- | --- |
| Acompte de démarrage | À la signature du cahier des charges, avant tout développement | 40% du montant total |
| Versement intermédiaire | À la validation de la recette client (étape 4 du planning) | 30% du montant total |
| Solde final | À la mise en ligne effective et remise des accès | 30% du montant total |

- L'acompte de démarrage n'est pas remboursable une fois le développement engagé, sauf accord contraire écrit.

- Toute demande de fonctionnalité non prévue dans ce cahier des charges fera l'objet d'un avenant chiffré séparément.

- Les frais d'hébergement, de nom de domaine et de licence de thème (Option B) sont facturés au coût réel, en supplément du forfait de développement, sauf mention contraire dans le devis final du prestataire.

# 9. Conditions générales du projet

## 9.1 Propriété intellectuelle

À réception du solde final, l'ensemble du code source, des contenus saisis et des accès du site développé pour EF2I SARL est transféré en pleine propriété à EF2I SARL. Le thème premium éventuellement utilisé (Option B) reste soumis à sa propre licence d'éditeur tiers.

## 9.2 Contenu fourni par le client

EF2I SARL s'engage à fournir dans des délais raisonnables les éléments nécessaires à l'avancement du projet : logo en haute définition, coordonnées exactes, liste complète et à jour des produits avec photos si disponibles, logos des partenaires. Tout retard dans la fourniture de ces éléments peut décaler le planning proposé en section 7.

## 9.3 Modifications et révisions

Le forfait inclut un nombre raisonnable d'allers-retours de correction lors de la phase de recette (étape 4). Les demandes de modification après validation finale et mise en ligne seront traitées dans le cadre du contrat de maintenance ou facturées au cas par cas.

## 9.4 Maintenance et évolutions

Un contrat de maintenance annuel (montants indiqués en section 5) est recommandé pour couvrir, selon l'option retenue : pour les Options A et B, les mises à jour de sécurité de WordPress et de ses extensions ; pour l'Option C, les corrections applicatives et toute modification de contenu, puisque le client ne dispose pas d'une interface d'administration autonome. Dans tous les cas, la sauvegarde régulière du site et un support technique en cas de dysfonctionnement sont inclus.

# 10. Validation et bon pour accord

Le présent cahier des charges est établi en vue d'un accord entre EF2I SARL (« le Client ») et le prestataire en charge du développement (« le Prestataire »). Il engage les deux parties sur le périmètre, le chiffrage et l'échéancier décrits ci-dessus.

Option retenue par le client :

☐ Option A — Thème WordPress sur mesure     ☐ Option B — Template WordPress personnalisé     ☐ Option C — Forfait sans CMS (PME)

Montant de l'acompte de démarrage à verser (40%) : ____________________ FCFA

| Pour EF2I SARL | Pour le Prestataire |
| --- | --- |
| Nom et qualité du signataire : Date : Signature : | Nom et qualité du signataire : Date : Signature : |

La signature de ce document et le versement de l'acompte de démarrage marquent le lancement officiel du développement, conformément au planning décrit en section 7.